**Проект по устройству спортивной площадки, на территории МБОУ ''СОШ № 6'' по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д.59, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования ''Молодежный бюджет''**

***Объект:*** *спортивная площадка, на территории МБОУ ''СОШ № 6'' по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д.59*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- устройство основания под спортивную площадку;

- установка МАФ (гимнастический комплекс ВР 024, тройной каскад турников для отжиманий ВР 001-02, Детский спортивный комплекс)

- установка бортовых камней бетонных

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 10.06.2025 г.