|  | Утверждена Постановлением администрации Дальнереченского городского округа 06.06.2014 г. № 717 |
| --- | --- |

Муниципальная адресная программа в

целях выполнения краткосрочного плана реализации программы

«Программа капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения

Министерства обороны РФ на 2014 год»

- ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы

| Наименование ведомства (разработчика Программы | Администрация Дальнереченского городского округа |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны на 2014 год» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закона Приморского края от 07.08.2013 г. № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», государственной Программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 398-па |
| Цели и задачи Программы | - выполнение краткосрочных планов реализации краевой Программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Приморского края на 2014 -2043 годы»; - предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию из ведения Министерства обороны; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - снижение износа и продление срока службы зданий; |
| Особые условия реализации Программы | Программа подлежит реализации при условии: - включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Программы, в утвержденный перечень администрации Приморского края о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Срок реализации Программы | 2014 календарный год с момента выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из бюджета Приморского края. |
| Исполнители Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения Программы составляет 25329,396 тыс. руб., из них за счет средств: - краевого бюджета – 17730,577 тыс. руб.; - местного бюджета - 7598,819 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов после проведения ремонта; - Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, переданном в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Минобороны; - Проведение капитального ремонта 16207,89 кв. м общей площади многоквартирных домов; - Улучшение технического состояния 7 многоквартирных жилых домов; - Создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания для 482 человек. - Создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доли, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества. |
| Управление Программой | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет сбор и анализ информации о выполнении Программы капитального ремонта многоквартирных домов. Контроль за выполнением программы возлагается на первого заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа. |

Общие положения

В Дальнереченском городском округе 149 многоквартирных дома, общая площадь многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа  составляет более 417,0 тыс. кв.м.

Более 68 %  жилищного фонда города - малоэтажная  застройка, ветхий жилищный фонд  составляет  13,8 тыс.кв. м. в общей площади жилищного фонда  из 688,0 кв. м. жилья.

За счет средств краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа планируется выполнить капитальный ремонт 7 многоквартирных домов бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность из ведения Минобороны для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания граждан.

Цель Программы – предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность из ведения Минобороны.

В рамках Программы будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, поддержка инициативы собственников жилищного фонда;

- снижение износа и продление срока службы зданий;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Статья 1. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОБЩАЯ
                                      СТОИМОСТЬ

Настоящая Программа рассчитана на краткосрочный период – 2014 год.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы

Общая стоимость Программы планируется в размере 25329,396 тыс. руб.

Статья 2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
                             КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
                             ДОМОВ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ТАКИХ СРЕДСТВ

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы осуществляется за счет средств:

- Средств бюджета Приморского края;

- Средств бюджета Дальнереченского городского округа;

Общий объем финансирования составляет 25329,396 тыс. руб.

- Объемы долевого финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе – участников Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов при реализации Программы

Таблица 1

| Наименование участника Программы | Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Бюджет Дальнереченского городского округа | Всего из всех источников |
| Дальнереченский городской округ | 17730,577 | 7598,819 | 25329,396 |

- Планируемый объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составляет  7598,819   тыс. руб., что соответствует 30,0 процентам и 70,0 процентов краевого бюджета планируемого общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Статья 3. КРИТЕРИИ ПРИОРИТЕТНОСТИ ОТБОРА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств краевого и местного бюджетов,  в рамках Программы выделяется  на многоквартирные дома бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа и требующих проведения капитального ремонта по следующим видам работ:

- ремонт крыши, в т.ч. переустройство  невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- разработка проектно-сметной, сметной документации;

- осуществление строительного контроля (технического контроля);

- проведение энергетического обследования многоквартирного дома.

Статья 4. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета и средств местного бюджетов (приложение 1).

- Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Статья  5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основанием для включения в план по капитальному ремонту является:

- наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию после 1 января 2012 года из ведения Министерства Обороны Российской Федерации и требующих проведения капитального ремонта, указанных  в ст. 3 настоящей Программы.

- принятие  муниципальным образованием краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, требующие  на включение в сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств в соответствующем году;

- наличие предусмотренных средств в бюджете муниципального образования на текущий год в размере доли софинансирования;

-     наличие решений общих собраний собственников помещений;

-  наличие согласованной с органом местного самоуправления сметной (проектно-сметной) документации согласованной со специализированной экспертной организацией в области проектирования и строительства о правильности применения расценок.

На реализацию Программы  используются средства краевого бюджета, местного бюджета на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы. , для предоставления финансовой поддержки (субсидий) товариществам собственников жилья, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, включенных в Перечень многоквартирных домов.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собственников жилья, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.

Финансирование Программы осуществляется в Порядке, разработанном администрацией Дальнереченского городского округа  (приложение 5).

Статья 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по Дальнереченскому  городскому округу представлены в приложении 4.

Эффективность Программы определяется следующими показателями:

- Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа;

- Уменьшение платы за содержание и техническое обслуживание жилых многоквартирных домов в разделе текущий ремонт;

- Передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

- Статья  7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ,  КОНТРОЛЬ

- ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация Дальнереченского городского округа.

В рамках реализации Программы администрация Дальнереченского городского округа:

- своевременно оплачивает коммунальные услуги организациям коммунального комплекса и ежемесячно направляет  в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  сведения  об отсутствии  кредиторской задолженности муниципального образования за коммунальные услуги  за отчетный месяц;

Контроль за реализацией Программы возлагается на первого заместителя главы  администрации Дальнереченского городского округа.

Администрацией Дальнереченского городского округа предоставляется в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края отчет об исполнении Программы.

Отчет администрации Дальнереченского городского округа должен содержать достигнутые за отчетный период показатели выполнения Программы, а в случае не достижения запланированных показателей – анализ причин и предложения по мерам для достижения запланированных показателей.

Приложение 4

К муниципальной адресной программе «Программа капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ  на 2014 год»

утвержденной постановлением  администрации     Дальнереченского                                                                       городского округа от 06.06.2014 г. №  717

Планируемые показатели выполнения адресной программы

Дальнереченского городского округа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| Показатели выполнения Программы | Достигнуто в результате выполнения Программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | единицы измерения | значение показателя |
| 1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов | единицы | 7 |
| 1.2. общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 16207,89 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | кв. м | 13643,49 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | % | 4,17 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия региональной программы | % | 4,17 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой региональной программы (накопительным итогом) | % | 4,17 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); | % | 85,0 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: | % | 0 |
| 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | % | 0 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все региональные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | % | 0 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта: 5.1. всего | тыс. руб. | 25329,396 |
| 5.2. за счет средств бюджета городского округа, предусмотренных на долевое финансирование Программы | тыс. руб. | 7598,819 |
| 5.3. за счет средств бюджета Приморского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы | тыс. руб. | 17730,577 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб./ кв. м | 1,857 |
| 7. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда субъекту Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: |  |  |
| 8.1. на региональную программу | проценты |  |
| 8.2. на все реализованные региональные программы | проценты |  |
| 9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | млн. руб. |  |

Приложение 5

К муниципальной адресной программе «Программа капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ  на 2014 год», утвержденной постановлением  администрации                                                                      Дальнереченского      городского округа                                                                         от 06.06.2014 г. №  717

ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий из  бюджета

Дальнереченского городского округа на финансовую

поддержку проведения капитального ремонта многоквартирных

домов, переданных в муниципальную собственность

Дальнереченского городского округа из ведения

Министерства Обороны Российской Федерации на 2014 год

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила  предоставления и расходования средств финансовой поддержки из бюджета Дальнереченского городского округа, полученных из бюджета Приморского края и предусмотренных в бюджете Дальнереченского городского округа товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору на финансовую поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа.

1.2. Средства финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, или иным специализированным потребительским кооперативам, региональному оператору в виде субсидии на основании договора.

Договор должен содержать:

1) цели, условия и порядок предоставления субсидий;

2) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;

4) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля (должностным лицом) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

- Цели предоставления субсидий

  - Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов  (далее - краткосрочный план).

  - Субсидии направляются на проведение следующих видов работ (услуг) по капитальному ремонту:

2.2.1.ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2.2.2. ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

2.2.3. ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

2.2.4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2.2.5. утепление и ремонт фасада;

2.2.6. установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для  предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2.2.7. ремонт фундамента многоквартирного дома;

2.2.8. разработку проектно-сметной, сметной документации;

2.2.9. осуществление строительного контроля (технического надзора);

2.2.10.проведение энергетического обследования многоквартирного дома.

2.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, региональному оператору (далее - получатели Субсидий).

3.2. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при условии:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо управления управляющей организацией;

б) собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ формирования фонда капитального ремонта;

в)  виды работ по капитальному ремонту соответствуют перечню услуг (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, установленному пунктом 2.2. настоящего Порядка;

г) общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах, претендующих на получение субсидий, приняты решения: соответствующие требованиям подпункта «б» пункта 4 Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета на финансовую поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 « 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» (далее - Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета);

д) наличие дефектных ведомостей, проектно-сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок;

е) получателями субсидий на конкурсной основе заключены договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 28.05.2014 № 198-па «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края»;

ж) получателями субсидий заключены договоры на осуществление строительного контроля (технического надзора) с организациями, осуществляющими данную деятельность.

- Порядок предоставления субсидий

  - Субсидии предоставляются получателям субсидий, с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств – администрации Дальнереченского городского округа, открытого в отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете  Дальнереченского городского округа  на текущий финансовый год;

  - субсидии перечисляются  в зависимости от выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта:

- на отдельный банковский счет, открытый региональным оператором,- при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

- на отдельный банковский счет, открытый ТСЖ, УК либо ЖСК или иной специализированный  потребительский кооператив, в случае если указанной организации поручено проведение капитального ремонта МКД в соответствии с протоколом формирования фонда капитального ремонта – при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

Открываемые Получателями субсидий счета должны быть открыты в Российских кредитных организациях, размер собственных  средств (капитала), которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей.

  - Администрация Дальнереченского городского округа в течении 5 рабочих дней со дня получения субсидии из бюджета Приморского края, принимает решение о распределении субсидий между получателями субсидий и уведомляет их ( в письменной форме) о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

  - Получатели Субсидий в течении 5 рабочих дней со дня получения  уведомления, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего Порядка, направляют в администрацию Дальнереченского городского округа  справку из открытого банковского счета с указанием реквизитов.

  - Администрация Дальнереченского городского округа в течение  2 рабочих дней проверяет пакет документов, а именно заявку на получение субсидий, справку из открытого банковского счета и, в зависимости от результатов проверки, либо возвращает пакет документов с указанием причин возврата, либо готовит платежные документы, для осуществления кассовых операций.

  - Перечисление средств из местного бюджета осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств - администрации Дальнереченского городского округа на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнереченского городского округа, переданных из ведения Министерства Обороны РФ в текущем финансовом году, и в пределах расходов, предусмотренных кассовым планом исполнения  бюджета Дальнереченского городского округа на текущий финансовый год.

- Порядок расходования субсидий получателями субсидий

5.1. Получатели Субсидий осуществляют контроль за полным и своевременным внесением средств собственниками помещений в многоквартирном доме. Средства долевого финансирования помещений собственником  которых является администрация Дальнереченского городского округа, вносятся из средств бюджета администрации Дальнереченского городского округа.

5.2. Оплата работ, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка, за счет размещенных на банковских счетах средств, производится в  пределах сметной стоимости, утвержденной общим собранием собственников помещений, на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных администрацией Дальнереченского городского округа и подписанных представителями подрядной организации, получателями Субсидий, лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, и представителями организаций, осуществляющей строительный контроль

5.3. Акты о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3)  подписанные лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего Порядка предоставляются получателями Субсидий в администрацию Дальнереченского городского округа для согласования.

5.4. Администрация Дальнереченского городского округа в течении 14 дней после получения акта о приемке выполненных работ согласовывает его либо направляет получателю субсидий обоснованный отказ в согласовании. Отказ в согласовании может быть обоснован отсутствием в акте приемке выполненных работ согласования лиц, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, а также нарушением требований по качеству, объему и составу работ, предусмотренных договором, проектно-сметной  документацией или действующим законодательством РФ.

5.5. Получатели Субсидий при заключении договоров на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в праве предусматривать авансовые платежи подрядным организациям в размере не более 30 процентов от общей стоимости такого договора.

5.6. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в программу, производится до завершения финансового года, в котором были предоставлены субсидии.

6. Контроль за использованием субсидий

Ответственность за результативность, целевое использование Субсидий, достоверность представляемых документов и отчетов возлагается на получателей субсидий.

7. Порядок предоставления отчетности

7.1. Получатели субсидий предоставляют в администрацию  Дальнереченского городского округа ежемесячно, до 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о перечислении собственниками помещений средств на банковский  счет, копии выписок с банковских счетов, копии платежных документов, подтверждающие списание средств с отдельных банковских счетов получателей субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, сводные реестры данных платежных документов.

7.2. Получатели субсидий предоставляют по запросам органа администрации Дальнереченского городского округа, органа исполнительной власти Приморского края дополнительную информацию, документацию, справки, материалы по вопросам, подлежащим анализу.

7.3. Администрация Дальнереченского городского округа предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского  края отчет (далее-Департамент) о целевом использовании субсидий до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной Департаментом, в соответствии с пунктом 17 Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета.

8. Порядок возврата субсидий

8.1. В целях эффективного использования бюджетных средств, в случае экономии, либо  неиспользования субсидии, предоставленной на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, образовавшаяся сумма может быть направлена:

- в первоочередном порядке на финансирование предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка видов работ по капитальному ремонту того же дома по решению общего собрания собственников помещений, при условии внесения соответствующих изменений в муниципальную программу и краткосрочный план, за исключением видов работ, софинансирование которых ранее осуществлялось за счет субсидий;

- на финансирование работ по капитальному ремонту другого дома, по решению общего собрания собственников помещений, при условии внесения соответствующих изменений в муниципальную программу и краткосрочный план.

8.2. В случае неисполнения получателями субсидий требований настоящего Порядке, субсидии подлежат возврату в местный бюджет.

8.3. Администрация Дальнереченского городского округа направляет получателю субсидий письменное уведомление о выявленном нарушении с требованием возврата денежных средств, полученных в виде субсидии. В течение 10 календарных дней со дня получения письменного уведомления, юридическое лицо обязано возвратить на единый счет бюджета Дальнереченского городского округа денежные средства, полученные в виде субсидий.

8.4. В случае не возврата денежных средств в указанный срок, администрация Дальнереченского городского округа обращается в суд с целью их принудительного взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

______________________________________________