Приложение к постановлению

администрации Дальнереченского городского округа

__________2017 г. № ____

ПОДПРОГРАММА 6

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГООКРУГА»

НА 2017 ГОД

Паспорт

подпрограммы «Формирование современной городской среды

Дальнереченского городского округа»

на 2017 год

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год. (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы | отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники подпрограммы | управляющие организации, житель многоквартирных домов, общественные организации, политические партии |
| Цели подпрограммы | повышение уровня благоустройства территории Дальнереченского городского округа |
| Задачи Подпрограммы | – обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа (парка, аллеи); – создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей города; – повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дальнереченского городского округа; – повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа; – повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дальнереченского городского округа. |
| Целевые показатели Подпрограммы | – количество благоустроенных дворовых территорий; – количество и площадь благоустроенных территорий общего пользования; – количество и площадь благоустроенных мест массового отдыха населения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 год |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования – ____ тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета – _____ тыс.рублей; средства краевого бюджета – _____ тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит повысить оценку уровня комфортности проживания жителей города, решить проблемы эстетического состояния города. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Дальнереченского городского округа.

На территории Дальнереченского городского округа расположено 164 многоквартирных дома, их которых 151 дом – в городе Дальнереченске, 8 домов в  с. Лазо, 5 домов в м-не Графский.

Благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в полном объеме соответствующим действующим Правилам благоустройства на территории городского округа, крайне мало. Малые архитектурные формы, установленные застройщиками при вводе жилых домов в эксплуатацию, устарели морально и физически. Деревянные игровые формы во время эксплуатации давно пришли в негодность и демонтированы, стальные сварные конструкции демонтируются во дворах по мере замены на современные МАФ, соответствующие всем действующим требованиям безопасности.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета проводились частично, в условиях ограниченного финансирования по причине низкой доходности бюджета Дальнереченского городского округа. Часть мероприятий выполнена за счет средств внебюджетных источников.

Благоустройство – совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, созданию внешнего облика города Дальнереченска.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

Муниципальная подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма) разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа.

Реализация Подпрограммы осуществляется по трем направлениям:

– благоустройство дворовых территорий Дальнереченского городского округа;

– благоустройство территорий общего пользования;

– благоустройство мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Текущее состояние сектора благоустройства дворовых

территорий Дальнереченского городского округа

Таблица 1

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2015 | По состоянию на 01.01.2016 | По состоянию на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами |  |  |  |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м² |  |  |  |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % |  |  |  |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования),% |  |  |  |

Благоустройство мест общего пользования

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь благоустроенной территории |  |
| 2. | Площадь дорог с искусственным покрытием |  |
| 3. | Общая площадь тротуаров |  |

Благоустройство мест массового отдыха населения (парк) Дальнереченского городского округа – третье направление Подпрограммы.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Подпрограмма разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей Дальнереченского городского округа.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения (парк, аллея), расположенные на территории Дальнереченского городского округа, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и

постановка задач муниципальной подпрограммы

Основным приоритетом и целью Подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа (парк, аллея);

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей города.

- повысить уровень благоустройства дворовых территории Дальнереченского городского округа;

- повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения Дальнереченского городского округа;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дальнереченского городского округа.

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной подпрограммы.

3. Положения, включаемые в Программу

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Дальнереченского городского округа в подпрограмму  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» в 2017 году утвержден постановлением администрации ДГО от 24 марта 2017 года № 221 и Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Дальнереченского городского округа, на которых планируется благоустройство в подпрограмму  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» в 2017 году утвержден постановлением администрации ДГО от 24 марта 2017года № 222.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе территорий МКД  и наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и характеристика вклада муниципального образования в достижение результатов

Результатом реализации Подпрограммы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Дальнереченского городского округа. Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- формирование положительного имиджа Дальнереченского городского округа.

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. кв.м |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | проценты |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Дальнереченского городского округа) | проценты |  |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (аллея) | ед. |  |
| 5. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га |  |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | проценты кв.м |  |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Дальнереченского городского округа | кв.м |  |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму | проценты рубли |  |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./час |  |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | проценты рубли |  |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./час |  |

5. Перечень мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация трех направлений:

- благоустройство дворовых территорий Дальнереченского городского округа;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- благоустройство мест массового отдыха населения (парк) Дальнереченского городского округа.

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 1.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 2 (определяется по результатам конкурсного отбора).

Сроки   реализации  мероприятий  Подпрограммы отражены    в   приложении № 3.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований и местного бюджета.

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Дальнереченского городского округа на поддержку муниципальной подпрограммы Дальнереченского городского округа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет ______тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – ____________ тыс. рублей, за счет краевого бюджета – _______ тыс. рублей, за счет местного бюджета 1530 тыс.рублей.

В разрезе мероприятий Подпрограммы объем финансирования распределен следующим образом:

- благоустройство дворовых территорий Дальнереченского городского округа – 18 293 тыс. рублей;

- благоустройство   муниципальных   территорий  общего пользования –7 317 тыс. рублей;

- благоустройство мест массового отдыха населения (парк) Дальнереченского городского округа – 12000 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы на 2017 год представлено в приложении № 4.

7. Система управления реализацией Подпрограммы

Руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». Разрабатывает в пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Подпрограммой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Подпрограммы.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Подпрограммы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с установленным порядком.

Контроль хода реализации Подпрограммы осуществляется заместителем главы администрации Дальнереченского городского округа.