АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2021г.               г. Дальнереченск                                      № 600-па

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы (прилагается).

2. Отделу  делопроизводства  администрации Дальнереченского городского округа настоящее  постановление   обнародовать.

3. Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Дальнереченского городского округа 	                             С.В.Старков

|  | Утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от «29» июня 2021 года № 600-па |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Защита населения  и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022 - 2024 годы

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной программы | Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па; Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» |
| Структура муниципальной программы (подпрограммы и отдельные мероприятия) | Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа», приведена в Приложении № 5 к программе; Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, приведены в Приложении № 6 к программе; |
| Цели муниципальной программы | - защита от наводнений и паводков населенных пунктов Дальнереченского городского округа; - бесперебойное жизнеобеспечение населения в зоне ЧС ; - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты; 2. Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2022 - 2024 годах |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы составляет: Федеральный бюджет – 171284,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 85642,35 тыс. руб.; 2024 год – 85642,35 тыс. руб.; Краевой бюджет – 14681,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 год – 14681,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 2999,7 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 618,4 тыс. руб.; 2023 год – 1190,65 тыс. руб.; 2024 год – 1190,65 тыс. руб.; |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приведен в Приложении № 4 к программе |
| Целевые показатели (индикаторы) | - обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах; - количество чрезвычайных ситуаций; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; - количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений. |

1.Общая характеристика реализации муниципальной программы

(в том числе основных проблем) и прогноз ее развития

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 4-х шлюз-регуляторов, расположенных на водозащитной дамбе ДО-1 направлены на предупреждение   чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  и  предотвращение затоплений жилого сектора микрорайона Первомайский, улицы Советская, улицы Береговая, микрорайона Каменушка паводковыми водами реки  Большая Уссурка.

Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера направлена на предотвращение затоплений жилого сектора микрорайона ЛДК и микрорайона Первомайский г. Дальнереченска от паводковых вод реки Большая Уссурка путём выполнения работ по укреплению полотна дамб и устройству водосливных шлюзов, а также на проведение на территории Дальнереченского городского округа противопожарных мероприятий.

Реализация предусмотренных мероприятий будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом доверия к органам муниципальной власти Дальнереченского городского округа  со стороны населения.

2. Цель и задачи программы

При решении задач по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод в рамках подпрограммы № 1 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» будут проведены мероприятия по реконструкции, капитальному, текущему ремонту противопаводковых гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности; расчистке, углублению и регулированию русел рек, выполнению предпаводковых обследований на паводкоопасных участках русел рек.

При решении задач  по защите населения  и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будут проводиться мероприятия для минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

3. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.

Ответственный соисполнитель муниципальной программы в лице начальника отдела ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа:

обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

организует и обеспечивает совместно с соисполнителями реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

принимает решения о включении предлагаемых соисполнителями контрольных событий мероприятий подпрограмм, программ в перечень контрольных событий;

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет в финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа;

несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством:

закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

# 4.  Целевые индикаторы и показатели  программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы представлены  в Приложении № 1.

Оценка результативности и эффективности использования средств проводится по следующим показателям:

- протяженность построенного или реконструированного сооружения инженерной защиты -8594 м.;

- размер предотвращенного вероятного ущерба в результате реализации проекта (мероприятия) – 221 млн.руб.;

- численность защищенного населения в результате реализации проекта (мероприятия) – 14700 чел.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями городского округа муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Формирование муниципальных заданий в рамках программы не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа,  а также по годам реализации муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, приведена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

7. Реализация и контроль за ходом реализации программы

План-график реализации программы приведен в приложении № 3 к программе.

Контроль за реализацией программы включает: мониторинг реализации программы, годовой отчет о реализации программы и сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности программы в соответствии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы |
| --- | --- |

Подпрограмма № 1

«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной подпрограммы | Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» |
| Структура муниципальной подпрограммы | Отдельные мероприятия программной деятельности |
| Цели муниципальной подпрограммы | Защита от наводнений и паводков населенных пунктов Дальнереченского городского округа |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2022 - 2024 годах |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной подпрограммы составляет: Федеральный бюджет – 171284,7 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 85642,35 тыс. руб.; 2024 год – 85642,35 тыс. руб.; Краевой бюджет – 14681,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2022 год – 14681,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; Местный бюджет – 1499,7 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 118,4 тыс. руб.; 2023 год – 690,65 тыс. руб.; 2024 год – 690,65 тыс. руб. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приведен в Приложении № 4 к программе |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; - количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 - 2024 годы |
| --- | --- |

Отдельные мероприятия

Отдельные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера направлены на предотвращение  затоплений жилого сектора микрорайона ЛДК и  микрорайона Первомайский  г. Дальнереченска от паводковых вод р. Большая Уссурка  путем выполнения работ по укреплению полотна дамб и устройству водосливных шлюзов; а также на проведение на территории Дальнереченского городского округа противопожарных мероприятий; на страхование гидротехнических сооружений; на своевременное информирование населения;  на выполнение аварийно-восстановительных работ; на обеспечение водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, транспортное, психологическое и информационное обеспечение пострадавшего населения; приобретение средств индивидуальной защиты; формирование материально-технической базы, формирование НЗ.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства реконструкции гидротехнических сооружений | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Задача № 2 «Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

| Объем финансирования на мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 188966,0 | 15300,0 | 86833,0 | 86833,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 171284,7 | 0,0 | 85642,35 | 85642,35 |
| средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 2999,7 | 618,4 | 1190,65 | 1190,65 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из них по главным распорядителям: |  |  |  |  |
| МКУ «Управление ЖКХДальнереченского городского округа», в т.ч. | 188966,0 | 15300,0 | 86833,0 | 86833,0 |
| средства федерального бюджета | 171284,7 | 0,0 | 85642,35 | 85642,35 |
| средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства местного бюджета | 2999,7 | 618,4 | 1190,65 | 1190,65 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

План–график

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

| № пп | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
|  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188966,0 | 171284,7 | 14681,6 | 2999,7 | 0,0 |
| Задача № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187466,0 | 171284,7 | 14681,6 | 1499,7 | 0,0 |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ | 014 | 0406 | 0910192310 09101S2310 | 414 | Гуль А.И. | 100 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14800,0 | 0,0 | 14681,6 | 118,4 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта и реконструкции защитной дамбы ДО-1 | 014 | 0406 | 0910192310 09101S2310 | 414 | Гуль А.И. | 100 % | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 172666,0 | 171284,7 | 0,0 | 1381,3 | 0,0 |
| Задача № 2 «Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2.1 | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | 014 | 0310 | 0990120320 | 244 | Гуль А.И. , Ибрагимов Э.И. | 100 % | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022-2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»на 2022 - 2024 годы

| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 187466,0 | 14800,0 | 86333,0 | 86333,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 1499,7 | 118,4 | 690,65 | 690,65 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 171284,7 |  | 85642,35 | 85642,35 |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Капитальный ремонт и реконструкция защитной дамбы ДО-1, рег.№ 19025Т721130017, реки Большая Уссурка, реки Малиновка и шлюз-регуляторов № 1,2,3,4» |  | Всего | 14800,0 | 14800,0 |  |  | 31.12.2022 | Отдел ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 014.0406.0910192310.414 | средства местного бюджета | 118,4 | 118,4 |  |  |  |  |
|  |  | 014.0406.09101S2310.414 | средства краевого бюджета | 14681,6 | 14681,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта и реконструкции защитной дамбы ДО-1, рег.№ 19025Т721130017, реки Большая Уссурка, реки Малиновка и шлюз-регуляторов № 1,2,3,4 |  | Всего | 172666,0 |  | 86333,0 | 86333,0 | 31.12.2024 | Отдел ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 014.0406.09101S2310.414 | средства местного бюджета | 1381,3 |  | 690,65 | 690,65 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 014.0406.0910192310.414 | средства федерального бюджета | 171284,7 |  | 85642,35 | 85642,35 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2«Финансирование отдельных мероприятий для защиты населения и территории Дальнереченского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |  | Всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 31.12.2024 | Отдел ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 014.0310.0990120320.244 | средства местного бюджета | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |