|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

Утвержден

решением комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечению пожарной безопасности

Дальнереченского городского округа

от «05» апреля 2018 г. № 3

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории**

**Дальнереченского городского округа в 2018 году**

| **№**  **п.п.** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные** | **Срок**  **исполнения** | **Примеча-ние** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. В период подготовки к паводкам и наводнениям:** | | | | |
| 1. | Определить состав оперативного штаба по планированию противопаводковых  мероприятий и контролю прохождения весеннего и летне-осенних паводков 2018 года на территории Дальнереченского городского округа | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | апрель |  |
| 2. | Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по подготовке к действиям в режиме паводков, наводнений. Разработать и утвердить на заседании КЧС план мероприятий, направленный на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период паводков и наводнений в 2018 году. План мероприятий представить в КЧС края через государственное казённое учреждение Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | 5 апреля |  |
| 3. | Организовать взаимодействие между администрацией городского округа, полицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зоне возможных ЧС. | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | до 09 апреля |  |
| 4. | Провести корректировку плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и наводнениями.  В ходе корректировки уточнить:  наиболее вероятные районы затопления, места ежегодных ледовых заторов;  состав сил и средств подведомственных звеньев РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организация связи с ними и порядок управления;  порядок эвакуации и материальных ценностей из зон возможного затопления, районы отселения (эвакуации) населения, отгона сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы и сроки подготовки районов эвакуации к временному проживанию пострадавшего населения, порядок обеспечения пунктов  сбора теплом, продовольствием, медикаментами; | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | до 09 апреля |  |
| 5. | Уточнить перечень микрорайонов, которые могут быть подтоплены.  Составить план-схемы их подтопления с отражением подтапливаемых улиц, домов, объектов, количества проживающих людей в каждом доме, мест их возможного отселения, отгона сельскохозяйственных животных, порядок обеспечения населения теплом, продовольствием, медицинской помощью и медикаментами. | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | до 09 апреля |  |
| 6. | Провести проверку состояние русел рек, прилегающих к населенным пунктам, способности гидротехнических сооружений (ГТС) пропускать паводковые воды. | Оперативный штаб | до 13 апреля |  |
| 7. | Произвести очистку и укрепление ГТС, водопропускных устройств, кюветов, мостов, дамб. Очистить русла рек от мусора в пределах населенных пунктов. Определить и подготовить карьеры к забору грунта для отсыпки и укрепления дорог, дамб, ГТС. Организовать своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи. | Оперативный штаб.  Руководство:  - ООО «Жилищная компания»  - ОАО «Горэлектросеть»  - Дальнереченского ЛТЦ Приморского филиала ОАО «Ростелеком» | до 09 апреля |  |
| 8. | Организовать непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоемах. | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | апрель-май,  июль-сентябрь |  |
| 9. | Предусмотреть возможность создания в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения, с определением мест хранения резервных запасов и порядок доставки в район бедствия. Подготовить площадки для приема поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. | Оперативный штаб | до 09 апреля |  |
| 10. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренному отселению в безопасные районы, определению источников финансирования эвакуационных мероприятий, созданию формирований транспортного и материального обеспечения.  Довести до сведения каждого жителя сигналы об отселении и порядок действий по ним, правила поведения при угрозе и возникновении затопления территории.  Определить места размещения эвакуируемого населения, порядок обеспечения его жизненно - важных потребностей.  Произвести расчет потребность в транспортных средствах, ГСМ. | Эвакуационная комиссия | до 09 апреля |  |
| 11. | Организовать подготовку к восстановлению поврежденных наводнением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог, созданию запасов расходных материалов. Проверить готовность резервных автономных источников энергоснабжения, тепла. Организовать согласование порядка обеспечения эвакуируемого населения коммунально-энергетическими услугами. | Оперативный штаб Ресурсоснабжающие предприятия и организации | до 09 апреля |  |
| 12. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зону затопления. | Дальнереченский отдел филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ПК в г. Лесозаводске», | апрель-май |  |
| 13. | Подготовить учреждения здравоохранения к оказанию специализированной медицинской помощи пострадавшему от паводков (наводнений) населению.  Подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС. | Главный врач КГБУЗ  «Дальнереченская ЦГБ» | до 09 апреля |  |
| 14. | Провести мероприятия по обеспечению гарантированной связи с микрорайонами городского округа, попадающими в зону затопления. | Дальнереченский ЛТЦ Приморского филиала ОАО «Ростелеком» | до 09 апреля |  |
| 15. | Проверить систему оповещения членов КЧС и оперативного штаба, организовать тренировки по их сбору. | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации городского округа | 17-19 апреля |  |
| 16. | Принять меры по предупреждению размыва участков городского кладбища, попадающих в зоны возможного затопления. | Руководство ООО «Жилищная компания» | апрель-май |  |
| **II. В угрожаемый период:** | | | | |
| 1. | Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и опасными атмосферными явлениями. | Оперативный штаб | апрель-май |  |
| 2. | Организовать оповещение населения городского округа, организаций о надвигающейся опасности с использованием, телевидения, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, путем подворового обхода. | Оперативный штаб | апрель-май |  |
| 3. | **При возникновении реальной угрозы выхода рек из русел немедленно докладывать председателю КЧС края через государственное казённое учреждение Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.** | Оперативный штаб | **Немедленно** |  |

Начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе

администрации городского округа А.И. Гуль